REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18, 110/18 I 32/20) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18,  6/18 – pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na __. sjednici održanoj __. prosinca 2024. godine, donijelo je

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

-	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-	održavanje javnih zelenih površina,

-	održavanje čistoće javnih površina,

-	održavanje groblja,

-	održavanje javne rasvjete.

Programom se određuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa i naznačuju izvori financiranja.

Programom se određuje  opis i  opseg poslova, procjena troškova i izvori financiranja za komunalne djelatnosti:

- 	provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

- 	sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje

-	usluge higijeničarske službe.

II.

U 2025. godini održavanje komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka  1. ovog Programa obuhvaća:

| DJELATNOST/OPIS I OPSEG POSLOVA |  | PROCJENA TROŠKOVA (eur) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA/ IZVORI FINANCIRANJA (eur) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 50.100 | Doprinos za šume Višak prihoda doprinos za šume | 40.100 10.000 |  |  |  |
| 1.1. | materijal za hitne popravke | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | popravak ceste na Trgu hrvatskih branitelja 700 m2 | 40.000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja parkirališta u naselju Stara Gradiška | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Izrada projekta sanacije oborinske odvodnje u naselju Gornji Varoš | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 2. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 7.100 | Komunalna naknada Doprinos za šume | 4.500 2.600 |  |  |  |
| 2.1. | ručno i strojno čišćenje javnih površina od otpada, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke, uklanjanje otpada, 2 puta mjesečno (ukupna površina: 67.000 m2 ) Radove obavlja Vlastiti pogon. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | čišćenje snijega i leda s javnih površina - parkirališta i pješačke staze ukupne površine 1500 m2, i nerazvrstanih cesta sukladno Operativnom planu Radove obavlja Vlastiti pogon. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | nabava soli za zimsko održavanje javnih površina (1.400 kg) | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta kada je visina snježnog pokrivača iznad 8 cm | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | usluga odvoza otpada s javnih površina (1 puta mjesečno) | 800 |  |  |  |  |  |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 64.200 | Komunalna naknada Ministarstvo financija Doprinos za šume | 19.500 11.100 33.600 |  |  |  |
| 3.1. | košnja javnih zelenih površina: parkova, sportskih prostora, dječjih igrališta i sl., dva puta mjesečno u razdoblju travanj – listopad, ukupna površina: 56.000 m2 Radove obavlja Vlastiti pogon. | 27.000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | skupljanje i odvoz lišća i drugog biološkog otpada Radove obavlja Vlastiti pogon. | 1.100 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | strojno krčenje zelenih površina obraslih višegodišnjim raslinjem ( 20000 m2 ) | 3.600 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | obrezivanje drveća, cca 40 kom | 11.500 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Rušenje i uklanjanje osušenih stabala ( 15 kom.) | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | nabava sadnica drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Nabava vreća za navodnjavanje | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | navoženje, ravnanje i valjanje zemlje iz iskopa na javne površine cca. 700 m3 (Trg hrv. branitelja ) | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Strojno malčiranje ( k.o. Donji Varoš k.č.br. 223) | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Nabavka trimera i motorne pile | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 4. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 16.400 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | čišćenje i pražnjenje košara, prema potrebi | 400 | Ministarstvo financija Grobna naknada Doprinos za šume | 3.400 6.000 7.000 |  |  |  |
| 41.2. | košenje groblja u Uskocima, 7 puta u razdoblju svibanj-listopad, površina: 21000 m2 Radove obavlja Vlastiti pogon. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | košenje groblja u Gređanima, 7 puta u razdoblju svibanj-listopad, površina: 8000 m2 Radove obavlja Vlastiti pogon. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | materijal za hitne popravke | 735 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | troškovi električne energije | 265 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | troškovi vode, odvodnje i odvoza otpada | 500 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Ugradnja česme na groblju Uskoci | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Troškovi zakupnine prostora parkirališta | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 14.000 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | troškovi električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselje | 12.000 | Doprinos za šume | 14.000 |  |  |  |
| 5.2. | održavanje i popravci javne rasvjete | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 6. | provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 20.445 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | dezinsekcija komaraca, provedba 1 larvicidna tretmana | 9.291 | Ministarstvo financija | 20.445 |  |  |  |
| 6.2. | preventivna deratizacija, proljetni i jesenski tretman | 9.954 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | nadzor nad obavljanjem dezinsekcije i deratizacije | 1200 |  |  |  |  |  |
| 7. | sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje | 3.775 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | rezervacija jednog mjesta u skloništu za napuštene životinje (pse) | 2.175 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | skupljanje, smještaj i prehrana pasa lutalica u skloništu (4 psa) | 1.600 | Ministarstvo financija | 3.775 |  |  |  |
| 8. | HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 535 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | odvoz i zbrinjavanje lešina s javnih površina | 535 | Ministarstvo financija | 535 |  |  |  |
| SVEUKUPNO |  | 176.555 | Komunalna naknada Grobna naknada Ministarstvo financija Doprinos za šume Višak prihoda od doprinosa za šume | 24.000 6.000 39.255 97.300 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 2.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška”.

KLASA: 363-01/24-01/032

URBROJ: 2178-24-03-24-2

Stara Gradiška, ________ 2024.god.					PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tvrtko Beganović