REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18, 110/18 I 32/20) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18,  6/18 – pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na __. sjednici održanoj __________ 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI

I.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

-	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-	održavanje javnih zelenih površina,

-	održavanje čistoće javnih površina,

-	održavanje groblja,

-	održavanje javne rasvjete.

Programom se određuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskazuju financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa i naznačuju izvori financiranja.

Programom se određuje  opis i  opseg poslova, procjena troškova i izvori financiranja za komunalne djelatnosti:

- 	provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

- 	sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje

-	usluge higijeničarske službe.

II.

U 2024. godini održavanje komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka  1. ovog Programa obuhvaća:

| DJELATNOST/OPIS I OPSEG POSLOVA |  | PROCJENA TROŠKOVA (eur) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA/ IZVORI FINANCIRANJA (eur) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 26.773 | Doprinos za šume Višak prihoda od vodnog doprinosa | 26.709 64 |  |  |  |
| 1.1. | materijal za hitne popravke | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | popravak ceste na Trgu hrvatskih branitelja u dužini od 250 m , bojanje horizontalne signalizacije u dužini 1500 m | 21.173 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste u naselju Uskoci | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 6.152 | Komunalna naknada Doprinos za šume | 3.400 2.752 |  |  |  |
| 2.1. | ručno i strojno čišćenje javnih površina od otpada, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke, uklanjanje otpada, 2 puta mjesečno (ukupna površina: 67.000 m2 ) Radove obavlja Vlastiti pogon. | 1.900 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | čišćenje snijega i leda s javnih površina - parkirališta i pješačke staze ukupne površine 1500 m2, i nerazvrstanih cesta sukladno Operativnom planu Radove obavlja Vlastiti pogon. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | nabava soli za zimsko održavanje javnih površina (1.400 kg) | 298 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta kada je visina snježnog pokrivača iznad 8 cm | 2.189 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | usluga odvoza otpada s javnih površina (1 puta mjesečno) | 265 |  |  |  |  |  |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 37.034 | Komunalna naknada Doprinos za šume Višak prihoda od komunalnog doprinosa | 20.755 15.635 644 |  |  |  |
| 3.1. | košnja javnih zelenih površina: parkova, sportskih prostora, dječjih igrališta i sl., dva puta mjesečno u razdoblju travanj – listopad, ukupna površina: 56.000 m2 Radove obavlja Vlastiti pogon. | 19.899 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | skupljanje i odvoz lišća i drugog biološkog otpada Radove obavlja Vlastiti pogon. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | strojno krčenje zelenih površina obraslih višegodišnjim raslinjem ( 20000 m2 ) | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | obrezivanje drveća, cca 40 kom | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | nabava sadnica drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | navoženje, ravnanje i valjanje zemlje iz iskopa na javne površine cca. 700 m3 (Trg hrv. braitelja ) | 2.635 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Nabavka trimera i motorne pile | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 4. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 7.969 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | čišćenje i pražnjenje košara, prema potrebi | 336 | Grobna naknada Doprinos za šume | 5.000 2.969 |  |  |  |
| 41.2. | košenje groblja u Uskocima, 7 puta u razdoblju svibanj-listopad, površina: 21000 m2 Radove obavlja Vlastiti pogon. | 4.017 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | košenje groblja u Gređanima, 7 puta u razdoblju svibanj-listopad, površina: 8000 m2 Radove obavlja Vlastiti pogon. | 2.116 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | materijal za hitne popravke | 735 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | troškovi električne energije | 265 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | troškovi vode, odvodnje i odvoza otpada | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 14.000 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | troškovi električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselje | 12.000 | Doprinos za šume | 14.000 |  |  |  |
| 5.2. | održavanje i popravci javne rasvjete | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 6. | provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 19.908 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | dezinsekcija komaraca, provedba 2 larvicidna tretmana | 9.291 | Pomoći – Ministarstvo financija Višak prihoda od ministarstva financija | 9.522 10.386 |  |  |  |
| 6.2. | preventivna deratizacija, proljetni i jesenski tretman | 9.954 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | nadzor nad obavljanjem dezinsekcije i deratizacije | 663 |  |  |  |  |  |
| 7. | sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje | 2.787 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | rezervacija jednog mjesta u skloništu za napuštene životinje (pse) | 1.991 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | skupljanje, smještaj i prehrana pasa lutalica u skloništu (4 psa) | 796 | Pomoći - Ministarstvo financija | 2.787 |  |  |  |
| 8. | HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 531 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | odvoz i zbrinjavanje lešina s javnih površina | 531 | Ministarstvo financija | 531 |  |  |  |
| SVEUKUPNO |  | 115.154 | Komunalna naknada Grobna naknada Ministarstvo financija Doprinos za šume Višak prihoda od vodnog doprinosa Višak prihoda od komunalnog doprinosa Višak prihoda Min. financija | 24.155 5.000 12.840 62.065 64 644 10.386 |  |  |  |  |  |  |  |

III.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška”.

KLASA: 363-01/23-01/016

URBROJ: 2178-24-03-23-2

Stara Gradiška, ________ 2023.god.					PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tvrtko Beganović