REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 22. sjednici održanoj dan_________ 2025. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 6/23 , 4/24 i 6/24) izvršen je kako slijedi:

- GRAĐEVINE IZGRAĐENE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.    Građevine  namijenjene Obavljanju  djelatnosti javnog prijevoza

1.1.      Izgradnja autobusnog stajališta

Radovi izgradnje autobusnog stajališta u Staroj Gradiški  ugovoreni su i započeti 2023.godine a završeni su 2024.gGodine . Ugovor o izvođenju radova  zaključen je s izvoditeljem radova „Slu-kom“ d.o.o. Ukupna vrijednost izvedenih radova u 2024. godini  56.804,61 eura.

Izvor sredstava: MRRFEU                                                       30.000, 00 EUR

Višak prihoda od šumskog doprinosa            26.346,61 EUR

Višak prihoda MRRFEU                                 458,00 EUR

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

2.1.  Izgradnja parkirališta na groblju Uskoci

Radovi izgradnje i nadzora izgradnje parkirališta na mjesnom groblju Uskoci  izvedeni su u cijelosti . Ugovor o izvođenju radova zaključen je s izvoditeljem radova „Vodoprivreda“ d.d. iz Nove Gradiške  dok je nadzor vršila tvrtka Mi projekt iz Nove Gradiške .

U 2024. godini izvedeni su radovi u vrijednosti 50.557,46 eura

Izvor sredstava: Prihodi od šumskog doprinosa                                 14.557,46  EUR

Višak prihoda od šumskog doprinosa                       36.000,00  EUR

3. GROBLJA

3.1.   Izgradnja ograde na groblju  Gređani

Radovi izgradnje i nadzora izgradnje ograde  na mjesnom groblju Gređani   izvedeni su u cijelosti . Radove je izvodio obrt Dominus iz Okučana a nadzor Mars inženjering iz Požege. Radovi su izvođeni tijekom kolovoza i rujna 2024. godine .

U 2024. godini izvedeni su radovi u vrijednosti 34.343 eura

Izvor sredstava:  MRRFEU                                                             19.000,00 EUR

Višak prihoda od šumskog doprinosa                 15.343,00 EUR

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE SU REKONSTRUIRANE

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Izgradnja ceste u poslovnoj zoni Novi Varoš

U 2024. godini  ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju  nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni Novi Varoš. Projektnim zadatkom definirano je i projektiranje javne rasvjete te spoja vodovoda. Radovi su ugovoreni s tvrtkom M.I.G iz Slavonskog Broda . Do kraja 2024. godine  isplaćeno je 6.250 eura .

Izvor sredstava: Prihodi od šumskog doprinosa                                 6.250,00 EUR

2. DRŽAVNE CESTE

2.1.  Postavljanje kućišta kamere za nadzor brzine na cesti D5 u naselju Novi Varoš

Tijekom 2024.godine nabavljeno je kućište za kameru za mjerenje brzine i izvršeni su radovi postavljanja istoga kao i radovi na električnoj instalaciji . Nabavna vrijednost kućišta za kameru iznosila je 6.975 eura a vrijednost radova električne instalaciji 1.978,42 eura. Nakon postavljanja predmetnog kučišta isto je u 2025. Godini donirano MUP-u .

Izvor sredstava:   Višak prihoda od šumskog doprinosa                     8.953,42

3.   GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

3.1. Uređenje spomen zida

Radovi na uređenju spomen zida  ugovoreni su i započeti tijekom jeseni 2024. godine ali nisu završeni . Radovi  izvođenja ugovoreni su s tvrtkom DOL nekretnine iz Nove Gradiške Vrijednost ugovorenih radova sukladno ponudi   iznosi 77.608,50 eura  . Vrijednost izvršenih radova u 2024. godini iznosi 52.857,79 eura.

Izvor sredstava:   Višak prihoda od šumskog doprinosa        35.857,79  EUR

MPUGDI                                                    17.000,00  EUR

4.  JAVNA RASVJETA

4.1 Nabava božićnih dekoracija

U 2024.godini nabavljene su nove božićne dekoracije za stupove javne rasvjete i za parkove. Dekoracije su nabavljene od tvrtke Deltalux-plus d.o.o.  iz Križevaca. Vrijednost nabavljenih dekoracija iznosi 8.902 eura.

Izvor sredstava:    Opći prihodi i primici                             8.902,00 EUR

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine koje se grade |  |  |  |
| Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza | 57.003 | 56.804,61 | 99,65 |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten prometnim motornim vozilima | 51.000 | 50.557,46 | 99,13 |
| Groblja | 35.257 | 34.343 | 97,40 |
| Nerazvrstane ceste | 7.000 | 6.250,00 | 89,28 |
| Državne ceste | 10.000 | 8.953,42 | 89,53 |
| Građevine i uređaji javne namjene | 80.000 | 52.857,79 | 66,07 |
| Javna rasvjeta | 10.000 | 8.902,00 | 89,02 |
| SVEUKUPNO | 250.260 | 218.668,28 | 87,37 |
| IZVORI FINANCIRANJA |  |  |  |
| Doprinos za šume | 22.000 | 20.807,82 | 94,58 |
| Pomoć MPUGDI | 17.000 | 17.000 | 100,00 |
| Pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 49.000 | 49.000 | 100,00 |
| Višak prihoda od pomoći MRRFEU | 458 | 458 | 100,00 |
| Višak prihoda od šumskog doprinosa | 151.082 | 122.500,82 | 81,08 |
| Opći prihodi i primici | 10.000 | 8.902 | 89,02 |
| SVEUKUPNO | 250.260 | 218.668,28 | 87,37 |

KLASA: 363-01/23-01/017

URBROJ: 2178-24-03-25-8

Stara Gradiška, ___________ 2025.god.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Tvrtko Beganović